|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Hasta ahora he podido cumplir con la mayoría de las actividades planificadas en la carta Gantt. Se termino el levantamiento de procesos, la definición de los requerimientos y casos de uso, además del diseño de la arquitectura. La parte de seguridad aún no se ha completado, ya que se está evaluando cómo proteger correctamente la información y qué mecanismos aplicar. En general, los tiempos se han cumplido, pero la seguridad me ha requerido más análisis del esperado.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **La principal dificultad ha sido la seguridad, ya que no es un tema sencillo de definir. Para enfrentarla he investigado buenas prácticas, revisado ejemplos de cifrado y autenticación, y consultado normativas relacionadas con protección de datos como también documentación e información de un ramo pasado de ciberseguridad. Mientras tanto, avanzo en otras actividades para no retrasar la planificación.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi trabajo de forma positiva, ya que he cumplido con los hitos propuestos hasta esta semana, como procesos, requerimientos y arquitectura. Destaco mi capacidad de organizar el trabajo y adaptarme a las dificultades técnicas que han surgido como la importación del archivo csv ya que este contenía caracteres especiales que se tenían incluir para la visualización. Sin embargo, reconozco que en el tema de seguridad debí anticiparme y comenzar antes con la investigación. Para mejorar, me propongo organizar mejor el tiempo en actividades críticas como por ejemplo lo que es la realización de la API.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **La mayor inquietud que tengo es cómo asegurar que las medidas de seguridad que se implementen a futuro sean las adecuadas y cumplan un cierto criterio de confidencialidad e integridad. De momento ninguna pregunta al respecto.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Consideramos que la distribución de actividades ha sido en general adecuada, aunque hemos visto que la definición de seguridad ha concentrado más esfuerzo de lo normal. Para equilibrar, cada miembro colaboraría en investigación y documentación para que la carga se reparta de forma más equitativa. No identificamos nuevas actividades en esta fase.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Destacamos la buena comunicación entre los integrantes, el compromiso con las tareas y el cumplimiento de los plazos hasta ahora. Como aspecto a mejorar, creemos que debemos reforzar la puntualidad en la entrega de avances individuales y asegurar que las actividades más complejas, como la seguridad, sean apoyadas por todos para evitar que recaigan en una sola persona.** |